基于多智能体协作的

自动化网络威胁情报监控与预警系统

项目设计文档（PRD）

版本：v1.0

日期：2026-08-13

独立开发项目 | AI 测试开发方向

# 目录

- 项目概述

- 项目背景与目标

- 核心功能

- 技术栈选型

- 系统架构

- 多 Agent 详细设计

- 数据模型与接口

- 数据源与合规边界

- 提示词工程与 A/B 测试

- 测试策略

- 实施计划

- 风险与边界

- 附录：推荐开源项目清单

# 1. 项目概述

本项目将“暗网搜集”这一经历包装为合规、可演示的技术项目，命名为《基于多智能体协作的自动化网络威胁情报监控与预警系统》。系统通过 7x24 小时自动采集公开 OSINT（Open Source Intelligence）威胁情报，经大模型提取、多维度校验后生成结构化报告并推送告警。

项目重点体现 AI 测试开发所需的四项核心能力：

- 自动化流程设计：多级 Agent 协作与任务编排

- 异常监控与告警：采集异常、LLM 调用失败、置信度不足等情况的处理

- 数据清洗与断言：脏数据处理、IOC 提取、多维度置信度校验

- 提示词工程与质量评估：prompt 版本管理与 A/B 测试评估

项目定位为独立开发的 MVP（Minimum Viable Product），目标是在 1-2 周内完成可运行的演示版本，用于测试开发 / AI 测试方向求职展示。

# 2. 项目背景与目标

## 2.1 原始经历包装

原始经历为“在特定信息源中持续监控、提取和整理某类情报（如卫星数据泄露相关帖子）”。这一过程的本质是：持续监控、信息提取、数据清洗、结构化报告生成。

将其抽象后，与 Agent（智能体）概念天然契合：一个自动化智能体持续代替人完成监控与情报处理任务。

## 2.2 项目目标

- 构建可运行的多 Agent 协作威胁情报监控系统；

- 实现从公开源采集、LLM 提取、置信度校验到报告推送的完整自动化链路；

- 通过 prompt 版本管理与 A/B 测试体现 AI 模型测试方法论；

- 提供 Web Dashboard 用于演示与数据可视化；

- 输出可放入简历的项目描述与量化指标。

## 2.3 量化指标

| 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 情报提取准确率 | >= 90% | 通过多维度校验与 A/B 测试优化 |
| 系统可用性 | 7x24 小时 | APScheduler 定时调度 + 异常回滚 |
| 处理数据量 | 数千条 | 累计处理并分析公开情报数据 |
| Prompt 版本迭代 | v1.0 -> v1.3 | 体现持续优化过程 |
| A/B 评估指标 | 准确率/召回率/F1 | 对比不同 prompt 版本效果 |

# 3. 核心功能

## 3.1 感知 Agent（采集）

自动监控多个公开 OSINT 数据源，包括 CVE/NVD、安全博客 RSS、GitHub Security Advisory、公开 IOC Feed 等。支持异步并发拉取、请求重试、反爬应对（请求间隔、User-Agent 轮换），并将原始内容存入原始数据池。

## 3.2 分析 Agent（提取）

调用大模型从原始文本中提取威胁类型、IoC（IP / 域名 / URL / Hash）、涉及资产、置信度等关键指标。输出为结构化 JSON，便于后续校验与存储。

## 3.3 校验 Agent（断言）

结合关键词规则与 AI 语义理解，设计多维度校验断言。仅当置信度达到或超过 90% 时判定为有效情报；未通过校验的条目进入“废弃/人工复核”队列。

## 3.4 报告 Agent（告警）

将有效情报结构化为日报或实时告警，通过邮件 SMTP 或飞书 Webhook 推送。支持 Markdown / PDF 格式导出。

## 3.5 Prompt 版本管理与 A/B 测试

维护 prompt v1.0 至 v1.3 多个版本，使用同一批标注数据对比不同版本的准确率、召回率、F1 值，持续优化提取效果。

## 3.6 Dashboard 可视化

通过 Web 仪表板展示情报列表、趋势统计、告警记录与 A/B 评估结果。界面采用深色网络安全风格，突出“情报作战中心”氛围。

# 4. 技术栈选型

| 模块 | 技术选型 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 语言与运行时 | Python 3.10+ | 生态丰富，AI/安全库成熟 |
| 多 Agent 编排 | LangGraph | 基于 StateGraph，支持循环、分支、异常回滚 |
| LLM 接入 | OpenAI 兼容接口 / DeepSeek / 智谱 GLM | 配置化切换，适配国内访问 |
| 数据存储 | SQLite（开发）+ PostgreSQL（生产可选） | 轻量演示，便于迁移 |
| 前端 Dashboard | Streamlit | Python 原生，快速构建数据看板 |
| 数据采集 | httpx + feedparser + BeautifulSoup | 异步高效，RSS/Web 解析成熟 |
| 数据校验 | Pydantic | 类型安全、序列化方便 |
| 报告生成 | Jinja2 + Markdown | 模板化，易于扩展 PDF |
| 任务调度 | APScheduler | 定时任务、持久化、并发支持 |
| 测试框架 | pytest + unittest.mock | 单元测试、模拟 LLM/网络响应 |
| IOC 标准化 | python-stix / txt2stix | 威胁情报标准格式支持 |

# 5. 系统架构

系统采用“采集 → 清洗 → 分析 → 校验 → 报告 → 告警”六级流水线，由 LangGraph 统一编排。整体架构图如下：

- 公开 OSINT 源 → 感知 Agent（采集与初筛）→ 原始数据池

- 原始数据池 → 分析 Agent（LLM 结构化提取）→ 候选情报

- 候选情报 → 校验 Agent（多维度断言）

- 置信度 >= 90% → 有效情报库

- 未通过 → 废弃/人工复核

- 有效情报库 → 报告 Agent → 日报/实时告警 → 邮件/飞书 Webhook

- 有效情报库 → Streamlit Dashboard

Prompt Registry（v1.0-v1.3）为分析 Agent 提供不同版本提示词；A/B 评估模块基于标注数据集对各版本进行效果评估。

## 5.1 目录结构

项目目录结构遵循模块化、可测试、可扩展原则：

config/ 存放全局配置与 prompt 版本文件；src/ 包含 models、agents、graph、sources、storage、llm、evaluation、utils 等模块；dashboard/ 为 Streamlit 前端；tests/ 包含各模块单元测试；scripts/ 包含运行脚本。

# 6. 多 Agent 详细设计

## 6.1 感知 Agent

| 职责 | 输入 | 输出 | 关键技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定向采集与初筛 | 配置化的数据源列表 | RawContent 列表 | httpx 异步、feedparser、robots.txt 遵守 |
| 数据清洗 | 原始 HTML/RSS/JSON | 规范化文本 | BeautifulSoup、编码修复、去重 |

## 6.2 分析 Agent

| 职责 | 输入 | 输出 | 关键技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构化提取 | 清洗后文本 | 候选 ThreatIntelligence | LLM + Pydantic 解析 |
| 置信度初评 | 文本与提取结果 | confidence 字段 | prompt 内置信度指引 |

## 6.3 校验 Agent

| 校验维度 | 方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 关键词匹配 | 威胁类型关键词、卫星/泄露相关词 | 命中核心词 |
| IOC 可解析 | 正则提取 IP/域名/URL/Hash | 至少提取 1 个有效 IOC |
| 语义相关性 | LLM 二分类判定 | 判定为相关 |
| 置信度阈值 | 综合评分 | confidence >= 0.9 |

## 6.4 报告 Agent

| 职责 | 输入 | 输出 | 关键技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生成日报 | 当日有效情报 | Markdown/PDF 报告 | Jinja2 模板 |
| 实时告警 | 高置信度新情报 | 邮件/飞书消息 | smtplib、Webhook |

# 7. 数据模型与接口

## 7.1 核心数据模型

ThreatIntelligence 模型包含：id、title、threat_type、iocs、confidence、source、raw_text、created_at、is_valid 等字段。使用 Pydantic 进行类型校验与序列化。

RawContent 模型包含：source_name、url、content、collected_at、content_hash（用于去重）。

## 7.2 关键抽象接口

数据源抽象基类 BaseSource 定义 fetch() 方法，所有数据源实现该方法。LLM 统一客户端通过配置化 provider 支持多种模型切换。

# 8. 数据源与合规边界

## 8.1 推荐公开数据源

| 数据源 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| NVD / CVE | API | 官方漏洞库 |
| GitHub Security Advisory | API | 开源项目安全公告 |
| 安全博客 RSS | RSS | 如 Krebs on Security、Dark Reading 等 |
| URLhaus / Abuse.ch | Feed | 恶意 URL/Hash 公开 Feed |
| GreyNoise | API | 扫描与互联网噪声情报 |

## 8.2 合规要求

- 所有数据源限定为公开 OSINT，禁止实际暗网访问；

- 禁止未经授权爬取、绕过反爬、CC 攻击等非法行为；

- 遵守各数据源的 robots.txt 与服务条款；

- 优先使用官方 API 或公开 Feed，控制请求频率；

- 项目仅用于学习、研究与安全防御目的。

# 9. 提示词工程与 A/B 测试

## 9.1 Prompt 版本规划

| 版本 | 优化重点 | 示例改进 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 基础提取 | 简单指令提取威胁类型与 IOC |
| v1.1 | 增加示例 | 加入 Few-shot 示例，规范输出格式 |
| v1.2 | 增加约束 | 明确置信度规则与拒绝策略 |
| v1.3 | 领域细化 | 针对卫星数据泄露等特定场景优化 |

## 9.2 A/B 测试流程

- 准备标注数据集 benchmark_dataset.json；

- 使用同一批数据分别运行 v1.0-v1.3 四个 prompt；

- 收集模型输出并与标注答案对比；

- 计算准确率（Accuracy）、召回率（Recall）、F1 值；

- 选择最优版本作为生产默认 prompt。

## 9.3 评估指标

准确率 = 正确提取的字段数 / 总字段数；召回率 = 正确提取的关键字段数 / 标注关键字段总数；F1 = 2 * 准确率 * 召回率 / (准确率 + 召回率)。

# 10. 测试策略

## 10.1 单元测试

- test_collector.py：模拟网络响应，测试数据源采集与清洗逻辑；

- test_analyzer.py：mock LLM 客户端，测试结构化解析与异常处理；

- test_validator.py：测试置信度计算、关键词匹配、IOC 提取；

- test_reporter.py：测试报告生成与告警发送（使用假 SMTP/Webhook）；

- test_ab_eval.py：测试 A/B 评估指标计算。

## 10.2 集成测试

使用 pytest 配合临时 SQLite 数据库，运行完整工作流一次，验证从采集到告警的链路通畅。

## 10.3 AI 测试亮点

- Prompt A/B 测试：同一数据集多版本对比；

- 模型响应缓存：避免重复调用，降低测试成本；

- 结构化输出断言：使用 Pydantic 校验 LLM 输出格式；

- 置信度回归测试：确保新版本不降低整体置信度。

# 11. 实施计划

| 阶段 | 任务 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 1 | 生成 PRD 文档、分析参考项目 | 0.5 天 |
| 阶段 2 | 搭建项目骨架、配置加载、数据库模型、LLM 客户端 | 1 天 |
| 阶段 3 | 实现感知 Agent 与分析 Agent | 1.5 天 |
| 阶段 4 | 实现校验 Agent 与报告 Agent | 1 天 |
| 阶段 5 | LangGraph 工作流编排与异常处理 | 1 天 |
| 阶段 6 | Streamlit Dashboard 与 A/B 评估模块 | 1.5 天 |
| 阶段 7 | 端到端测试、文档整理、面试准备 | 1 天 |

# 12. 风险与边界

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 数据源不可用或限制访问 | 采集失败 | 多源冗余、本地缓存、降级策略 |
| LLM 调用成本高 | 开发/测试费用增加 | 响应缓存、模拟客户端、小规模数据集 |
| 提取准确率低 | 误报/漏报 | 持续 prompt 优化、A/B 测试、人工标注 |
| 合规争议 | 简历风险 | 明确使用公开 OSINT，避免暗网表述 |
| 面试追问深 | 无法回答细节 | 文档化设计决策，提前准备 Demo |

# 13. 附录：推荐开源项目清单

| 项目 | GitHub 地址 | 适用层级 | 复用建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| SwiftIOC | PKHarsimran/SwiftIOC-Automated-Threat-Intelligence-Collector | 感知 Agent | 参考其多源采集与 normalize 逻辑 |
| SpiderFoot | smicallef/spiderfoot | 感知 Agent | OSINT 模块扩展思路 |
| InsightForge | chioujryu/InsightForge | 分析/报告 Agent | 参考多 Agent + LLM 分析架构 |
| OpenCTI | OpenCTI-Platform/opencti | 知识库 | 威胁情报存储与 STIX 接口参考 |
| txt2stix | muchdogesec/txt2stix | IOC 提取 | 文本中提取 IoC/TTP 并生成 STIX |
| TI Dashboard | codebyRamzi/threat-intelligence-dashboard | 前端 | Streamlit 前端参考 |

以上项目均为公开开源项目，仅作为架构与实现参考，不直接复制商业逻辑或违反其许可证条款。